## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 15:11 Juan Carlos Garcés: 15:11
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de la tarea
GUI del modulo
Funcionalidades del Modulo
Integracion GUI / Funcionalidades
Próximas Tareas
|Reporte Semanal|
Porcentaje del proyecto Completado:
92,72%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
53 | 54
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
R15 | Falla de herramientas de trabajo
Riesgos Activos
HH trabajadas | Precio HH
30:22 | 4926
Total: $ 152.706.-
% Utilizado | % Disponible
43,0 % | 57,0
Presupuesto: $5.823.107
Riesgos | Nombre
R15 | Falla de herramientas de trabajo
Riesgos Identificados