## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 11:21 Juan Carlos Garcés: 12:17
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Diseño de la GUI del módulo | Vie 11-11-13
Nombre de la tarea
Funcionalidades del Modulo
Integración GUI / Funcionalidades
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Control de Proyecto
| Riesgos | Costos | Estado Actual |
Porcentaje del proyecto Completado:
79,47%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
42 | 41
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
HH trabajadas | Precio HH
23:38 | 4926
Total: $115169,88.-
% Utilizado | % Disponible
36,8 % | 63,2%
Presupuesto: $5.823.107