## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 4:00 Juan Carlos Garcés: 10:24
Costos Hasta el Momento
Tiempo trabajado
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Reunión con el cliente ( Aceptación de tareas) | Mar 17-09-13
Nombre de tarea | Fin
Prototipo del Módulo | Vie 27-09-13
Corrección de errores de la iteración anterior | Vie 27-09-13
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Herramientas de Versionado
Porcentaje del proyecto Completado:
60,3%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
21 | 22
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Identificados
Riesgos | Nombre
R10 | Luto
HH trabajadas | Precio HH
14:24 | 4926
Total: 73.890
% Utilizado | % Disponible
23,1 % | 76,9%
Presupuesto: $5.823.107