## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 21:55 Juan Carlos Garcés: 20:55+1:00
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Gestión | Mie 11-11-13
Nombre de tarea
Prueba
Comienzo Iteración III
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Hito 1 y Capítulo IV
Porcentaje del proyecto Completado:
68,9%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
25 | 26
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Identificados
Riesgos | Nombre
R11 | Problemas de Salud
HH trabajadas | Precio HH
41:08 | 4926
Total: 206.892
% Utilizado | % Disponible
26,7 % | 73,3%
Presupuesto: $5.823.107