## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 10:13 Juan Carlos Garcés: 10:13
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Diseño de la GUI del módulo | Vie 11-11-13
Nombre de tarea
Migración de Servidores
Integración de la aplicación
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Seguimiento y control |Post mortem
Porcentaje del proyecto Completado:
72,6%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
40 | 41
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Inactivos
Riesgos | Nombre
R11 | Problemas de Salud
HH trabajadas | Precio HH
20:26 | 4926
Total: $103.446 + $30.000.-
% Utilizado | % Disponible
32,8 % | 67,2%
Presupuesto: $5.823.107