## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 11:15 Juan Carlos Garcés: 11:18
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea
Funcionalidades del Modulo
Integración GUI / Funcionalidades
Nombre de la tarea
Iteración 4
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
|Reporte Semanal |Reporte de Pruebas|
Porcentaje del proyecto Completado:
86,6%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
46 | 45
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
R14 | Cierre del proyecto
Riesgos Activos
HH trabajadas | Precio HH
22:33 | 4926
Total: $ $ 1.399.132 .-
% Utilizado | % Disponible
40,4 % | 59,6%
Presupuesto: $5.823.107
Riesgos | Nombre
R14 | Cierre del proyecto
Riesgos Identificados