|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan de Gestión de las Adquisiciones |  | |
| En el siguiente documento se presentan las normas y medidas que deben tomarse para la recopilación y formalización de las adquisiciones del proyecto. | |  |

Tabla de contenido

[1. Identificación de las Necesidades 1](#_Toc360453386)

[2. Planificación de Compra 2](#_Toc360453387)

[2.1 Análisis de “Hacer o Comprar” 2](#_Toc360453388)

[3. Asignación de Recursos 2](#_Toc360453389)

# Identificación de las Necesidades

Para el buen funcionamiento del proyecto se precisa la obtención de diferentes materiales.

## Lista de necesidades

|  |  |
| --- | --- |
| # | Nombre de necesidad |
| 1 | Lugar físico para probar los módulos de la aplicación |
| 2 | Lugar físico para ejecutar los módulos de la aplicación en modo “producción” |
| 3 | Identificación en la RED con un nombre personalizado |
| 4 | Necesidad de software de terceros |
| 4 | Matriz de Datos para almacenar los datos de prueba |
| 5 | Matriz de Datos para almacenar los datos de producción |
| 6 | Plataforma que interprete los lenguajes a utilizar |
| 7 | Contrataciones externas o subcontratistas |

# Planificación de Compra

Frente a alguna necesidad dentro del proyecto, existe la posibilidad de solicitar un recurso para suplir la necesidad, estas serán analizadas antes de su adquisición para ver si son necesarias o no. Igual como se hará en el siguiente apartado.

## Análisis de “Hacer o Comprar”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre de necesidad | Hacer | Comprar |
| 1 | Lugar físico para probar los módulos de la aplicación | X |  |
| 2 | Lugar físico para ejecutar los módulos de la aplicación en modo “producción” |  | X |
| 3 | Identificación en la RED con un nombre personalizado |  | X |
| 4 | Necesidad de software de terceros |  | X |
| 4 | Matriz de Datos para almacenar los datos de prueba | X |  |
| 5 | Matriz de Datos para almacenar los datos de producción |  | X |
| 6 | Plataforma que interprete los lenguajes a utilizar |  | X |
| 7 | Contrataciones externas o subcontratistas |  | X |

Como adquisiciones mínimas que el proyecto tendrá se describen las siguientes:

* Un host.
* Compra del dominio.
* Maquina servidores locales.

# Asignación de Recursos

La asignación de recursos no conllevará un proceso tan detallado previamente establecido, ya que al momento de efectuar una asignación frente a laguna necesidad, esta se le asignará directamente a quien la haya solicitado.

La Solicitud para la asignación de recursos deberá ser enviada con el siguiente formato:

|  |
| --- |
| **Documento de Solicitud de Recursos**  **Nombre Completo del solicitante:**  **ROL que desempeña:**  **Descripción de la Solicitud:**  **Fecha de emisión:**  ----------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:**  **Estado de Solicitud**: |