# Identificación de Riesgos

Plataforma de Servicios Integrados Joint Ops

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Iteración | Descripción | Responsable |
| 12/07/2013 | 1.0.0 | 1 | Creación del Documento | Omar Pizarro Spreng |
| 06/10/2013 | 2.0.1 | 2 | Documentación de nuevos riesgos | Omar Pizarro Spreng |
| 15/10/2013 | 3.0.0 | 3 | Identificación de nuevos riesgos. | Juan Carlos Garcés |

## 1. Identificación de Riesgos

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Retraso del Servidor  **Id Riesgo:** R8  **Descripción del riego:** Al subir al servidor hojas de JQuery este no interpreta inmediatamente el código, lo que retrasa el grupo desarrollador.  **Identificado por:** Juan Carlos Garcés.  **Fecha de emisión:** 29/08/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 29/08/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Nuevas Funcionalidades al Sistema  **Id Riesgo:** R9  **Descripción del riego:** El Cliente en reunión y al ver el software genera nuevas funcionalidades para el sistema.  **Identificado por:** Omar Pizarro.  **Fecha de emisión:** 29/08/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 29/08/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Luto  **Id Riesgo:** R10  **Descripción del riego:** Retraso de la planificación ya que el grupo desarrollador tiene una pérdida de un familiar.  **Identificado por:** Juan Carlos Garcés.  **Fecha de emisión:** 22/10/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 23/10/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Salud o accidente  **Id Riesgo:** R11  **Descripción del riego:** Algún Miembro del grupo desarrollador presenta algunos problemas de salud o accidente, ya sea resfríos, enfermedades, fracturas o lesiones que lo inhabiliten desarrollar sus actividades.  **Identificado por:** Omar Pizarro Spreng.  **Fecha de emisión:** 01/11/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 01/10/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Cambio de Servidor  **Id Riesgo:** R12  **Descripción del riego:** Se cambian todos los datos a un nuevo hosting a causa del defectuoso servicio que ofrece el actual. Causa perdida de tiempo dado los cambios y la resolución de DNS  **Identificado por:** Juan Carlos Garcés.  **Fecha de emisión:** 15/11/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 15/11/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Nombre del nuevo riesgo:** Nueva forma de implantación  **Id Riesgo:** R13  **Descripción del riego:** El Cliente desea cambiar la forma de implantación del producto, Dado que el equipo desarrollo debido a la falta de experiencia no negocio este item.  **Identificado por:** Omar Pizarro.  **Fecha de emisión:** 21/11/2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:** 21/11/2013  **Aprobado por:** Omar Pizarro Spreng  **Estado de Solicitud**: Aprobada |